BÀI 1 PHÂN RÃ YÊU CẦU

A, VIẾT 2 FEATURE THUỘC EPIC TRÊN

| MÃ | FEATURE |
| --- | --- |
| F01 | ĐẶT VÀ HỦY SUẤT ĂN TRỰC TUYẾN |
| F02 | THEO DÕI LỊCH SỬ ĐẶT SUẤT ĂN VÀ CHI PHÍ HÀNG THÁG |

B, VIẾT 2 USER STORY

| MÃ | FEATURE | USER STORY |
| --- | --- | --- |
| US01 | F01 – ĐẶT VÀ HỦY SUẤT ĂN TRỰC TUYẾN | LÀ NHÂN VIÊN, TÔI MUỐN ĐẶT SUẤT ĂN CHO NGÀY HÔM SAU TRÊN ỨNG DỤNG ĐỂ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ĂN TRƯA MÀ KO CẦN XUỐNG SẢNH GHI SỔ. |
| US02 | F02- THEO DÕI LỊCH SỬ VÀ CHI PHÍ | LÀ NHÂN VIÊN TÔI MUỐN XEM LỊCH SỬ ĐẶT SUẤT ĂN VÀ TỔNG CHI PHÍ TRONG THÁNG ĐỂ CHỦ ĐỘNG THEO DÕI TIỀN ĂN CỦA MÌNH |

NÊU 1 TASK KỸ THUẬT VÀ GIẢI THÍCH

TASK THIẾT KẾ  VÀ TẠO BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LƯU THÔNG TIN NHÂN VIÊN SUẤT ĂN VÀ LỊCH SỬ ĐẶ SUẤT ĂN

GIẢI THÍCH ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG , KHÔNG TRỰC TIẾP MÔ TẢ 1 NHU CẦU HAY GIÁ TRỊ MÀ NG DÙNG NHẬN ĐƯỢC NHƯ USER STORY

BÀI 2 CHUẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

STORY A

VIẾT LẠI: LÀ NHÂN VIÊN TÔI MUỐN XEM DANH SÁCH 4 SUẤT ĂN TROG VÒNG 2 GIÂY ĐỂ NHANH CHÓNG LỰA CHỌN SUẤT ĂN PHÙ HỢP

STORY B

VIẾT LẠI LÀ NHÂN VIÊN TÔI MUỐN HỦY SUẤT ĂN ĐÃ ĐẠT TRƯỚC 9H30 ĐỂ KO BỊ TÍNH TIỀN CHO BỮA ĂN MÌNH KO SỬ DỤNG

Bài 3 viết lại acceptance criteria

| Mã | NỘI DUNG TIÊU CHÍ |
| --- | --- |
| AC-01 | GIVEN: NHÂN VIÊN ĐÃ ĐẶT SUẤT ĂN CHO NGÀY HÔM SAU VÀ VẪN CÒN TRƯỚC 9H30 CỦA NGÀY ĂN. WHEN: NHÂN VIÊN THỰC HIỆN THAO TÁC HỦY SUẤT ĂN. THEN: HỆ THỐNG HỦY SUẤT ĂN THÀNH CÔNG VÀ KHÔNG TÍNH TIỀN SUẤT ĂN ĐÓ VÀO CHI PHÍ CỦA NHÂN VIÊN. |
| AC-02 | GIVEN: NHÂN VIÊN ĐÃ ĐẶT SUẤT ĂN VÀ THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI ĐÃ QUA 9H30 CỦA NGÀY ĂN. WHEN: NHÂN VIÊN THỰC HIỆN THAO TÁC HỦY SUẤT ĂN. THEN: HỆ THỐNG TỪ CHỐI YÊU CẦU HỦY VÀ THÔNG BÁO ĐÃ QUÁ THỜI HẠN HỦY SUẤT ĂN. |
| AC-03 | GIVEN: NHÂN VIÊN CHƯA ĐẶT SUẤT ĂN CHO NGÀY CẦN HỦY. WHEN: NHÂN VIÊN TRUY CẬP CHỨC NĂNG HỦY SUẤT ĂN CỦA NGÀY ĐÓ. THEN: HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHÔNG CÓ SUẤT ĂN NÀO ĐÃ ĐẶT ĐỂ HỦY VÀ KHÔNG THAY ĐỔI DỮ LIỆU. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

A) ĐIỀN MỨC ƯU TIÊN MOSCOW

| MÃ | HẠNG MỤC | STORY POINT | MOSCOW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | NHÂN VIÊN ĐẶT SUẤT ĂN CHO NGÀY HÔM SAU | 5 | MUST HAVE |
| SC-02 | NHÂN VIÊN HỦY SUẤT ĂN TRƯỚC GIỜ CHỐT | 3 | MUST HAVE |
| SC-03 | HÀNH CHÍNH XEM BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ SUẤT THEO MÓN MỖI NGÀY | 8 | MUST HAVE |
| SC-04 | NHÂN VIÊN XEM LỊCH SỬ ĐẶT VÀ SỐ TIỀN PHẢI TRẢ TRONG THÁNG | 5 | SHOULD HAVE |
| SC-05 | NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ MÓN ĂN SAU BỮA TRƯA | 3 | COULD HAVE |
| SC-06 | ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN NỘI BỘ CỦA CÔNG TY | 8 | MUST HAVE |
| SC-07 | CHIA SẺ THỰC ĐƠN TUẦN LÊN FANPAGE CÔNG TY | 2 | WON'T HAVE |

GIẢI TRÌNH LỰA CHỌN:

- SC-01 – MUST HAVE: ĐÂY LÀ CHỨC NĂNG CỐT LÕI CỦA HỆ THỐNG, GIÚP NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ SUẤT ĂN TRỰC TUYẾN THAY CHO SỔ GIẤY.

- SC-06 – MUST HAVE: ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN NỘI BỘ GIÚP XÁC ĐỊNH ĐÚNG NHÂN VIÊN, BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ SUẤT ĂN, CHI PHÍ THEO TỪNG NGƯỜI.

LƯU Ý: MỨC ƯU TIÊN MOSCOW CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ PHẠM VI PHÁT HÀNH. VỚI BÀI NÀY, CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC ƯU TIÊN THEO MỨC ĐỘ CẦN THIẾT ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA CÔNG TY.